|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapes**  | **Environnement/moyen** | **Durée** |
| **Phase 1: Développement WinDev*** **Déconnecter FALCON à REMORA**
* **Déconnecter FALCON à la BD ORACLE**
* **Connecter FALCON à la BD HYPER FILE**
 | * Plateforme WinDev
* Serveur BD pour connexion à la BD
 | 1 Jour  |
| **Phase 2: Chargement des données** * **Développement des modules de chargements**
* **Chargement des données**
 | * Tables de la BD HYPER FILE
* Format des données à charger
 | 4 Jours  |
| **Phase 3: Tests*** **Installation de l’application (LOCAL ou RESEAU)ck,jn**
* **Tests**
 | * Déploiement dans n’importe quel environnement (LOCAL ou RESEAU)
* BD HYPER FILE
 | 1Jours |
| **Phase 4: Mise en PROD** * **Reprise phase 1 et 2**
* **Installation**
 | * Déploiement dans n’importe quel environnement (LOCAL ou RESEAU)
* BD HYPER FILE
 | 1Jour |
| **Phase 5: Documentation** * **Rédaction d’un document d’exploitation**
 |  | 1Jour |

**Passage de FALCON à HYPER FILE**