|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapes** | | **Environnement/moyen** | **Durée** |
| **Phase 1: Développement WinDev**   * **Déconnecter FALCON à REMORA** * **Déconnecter FALCON à la BD ORACLE** * **Connecter FALCON à la BD HYPER FILE** | * Plateforme WinDev * Serveur BD pour connexion à la BD | 1 Jour |
| **Phase 2: Chargement des données**   * **Développement des modules de chargements** * **Chargement des données** | * Tables de la BD HYPER FILE * Format des données à charger | 4 Jours |
| **Phase 3: Tests**   * **Installation de l’application (LOCAL ou RESEAU)ck,jn** * **Tests** | * Déploiement dans n’importe quel environnement (LOCAL ou RESEAU) * BD HYPER FILE | 1Jours |
| **Phase 4: Mise en PROD**   * **Reprise phase 1 et 2** * **Installation** | * Déploiement dans n’importe quel environnement (LOCAL ou RESEAU) * BD HYPER FILE | 1Jour |
| **Phase 5: Documentation**   * **Rédaction d’un document d’exploitation** |  | 1Jour |

**Passage de FALCON à HYPER FILE**