|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapes** | | **Environnement/moyen** | **Durée** |
| **Phase 1: Développement BD SQL SERVER**   * **Création de la BD** * **Création des tables de la BD** | * Serveur hébergeant la BD * Utilisation de l’outil graphique (BD) * Utilisation des scripts SQL (tables) | 2 Jours |
| **Phase 2: Chargement des données** | * Tables de la BD * Fournir le format des données à charger * Utilitaire bcp | 2 Jours |
| **Phase 3: Développement WinDev**   * **Déconnecter FALCON à REMORA** * **Déconnecter FALCON à la BD ORACLE** * **Connecter FALCON à la BD SQL SERVER créée** | * Plateforme WinDev * Serveur BD pour connexion à la BD | 1 Jour |
| **Phase 4: Tests**   * **Installation de l’application** * **Tests** | * Environnement test (Serveur sur lequel est installée l’application) | 2 Jours |
| **Phase 5: Mise en PROD**   * **Reprise phase 1 et 2** * **Installation** | * Serveur BD de PROD * Serveur sur lequel est installée l’application | 1 Jour |
| **Phase 5: Documentation**   * **Rédaction d’un document d’exploitation** |  | 1 Jour |

**Passage de FALCON à SQL SERVER**