|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapes**  | **Environnement/moyen** | **Durée** |
| **Phase 1: Développement BD SQL SERVER*** **Création de la BD**
* **Création des tables de la BD**
 | * Serveur hébergeant la BD
* Utilisation de l’outil graphique (BD)
* Utilisation des scripts SQL (tables)
 | 2 Jours |
| **Phase 2: Chargement des données** | * Tables de la BD
* Fournir le format des données à charger
* Utilitaire bcp
 | 2 Jours  |
| **Phase 3: Développement WinDev*** **Déconnecter FALCON à REMORA**
* **Déconnecter FALCON à la BD ORACLE**
* **Connecter FALCON à la BD SQL SERVER créée**
 | * Plateforme WinDev
* Serveur BD pour connexion à la BD
 | 1 Jour  |
| **Phase 4: Tests*** **Installation de l’application**
* **Tests**
 | * Environnement test (Serveur sur lequel est installée l’application)
 | 2 Jours |
| **Phase 5: Mise en PROD** * **Reprise phase 1 et 2**
* **Installation**
 | * Serveur BD de PROD
* Serveur sur lequel est installée l’application
 | 1 Jour |
| **Phase 5: Documentation** * **Rédaction d’un document d’exploitation**
 |  | 1 Jour |

**Passage de FALCON à SQL SERVER**